مجرى أحداث ومعاضل تمرين جاهزية مجموعة لواء الإمارات/1 (جندي الصحراء 20/2025)

اليوم/1 (22/10/2025) – الحركة من منطقة الحشد الى منطقة التجمع الأمامية

| ت | الوقت | وصف الحدث/ المعضلة | المكلف بالإجراء والمتابعة | أسلوب فرض المعضلة | رد الفعل المتوقع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الحدث/1: إنزال مظلي في منطقة التجمع الأمامية |  |  |  |  |  |
|  | يحدد من قبل سيطرة التمرين يوم 22 / 10 | إنزال مظلي لقوة من مجموعة اللواء لتأمين منطقة التجمع الأمامية ليس بعد 1630 | - السيطرة العليا | - حسب توقيت حركة مجموعة لواء الإمارات | - الانتهاء من تحضيرات التنقل التعبوي - تتحرك القوة المكلفة بتأمين منطقة التجمع الأمامية إلى مطار الالتقاط - يكتمل تحميل القوة في طائرات النقل وتبدأ في الإقلاع باتجاه منطقة التجمع - تنفيذ الإنزال المظلي - تأمين المنطقة حسب خطة مجموعة اللواء |
| الحدث/2: بدء الحركة من منطقة الحشد إلى منطقة التجمع الأمامية |  |  |  |  |  |
|  | سعت 1500 يوم 22 / 10 | الاستعداد لبدء التنقل حسب الأوامر الصادرة من قيادة اللواء | - السيطرة العليا - جميع المحكمين | - في حال لم يتم الابلاغ من قبل قيادة اللواء عن بدء الاستعداد للتنقل تقوم السيطرة العليا بالتواصل مع قيادة اللواء للاستعلام عن الوضع الحالي | - تتجهز جماعة المقدمة للحركة - تنفذ جماعة المقدمة تفقدات ما قبل القتال - تبدأ جماعة المقدمة الحركة على التوقيت المحدد - تنظيم تسلسلات الجسم الرئيسي - تفقد أجهزة الاتصال - تحرك الوحدات إلى منطقة الاستعداد - التأكد من إجراءات حماية القوات قبل الحركة - التأكد من استلام الوحدات للتقارير (تقرير موقف العمليات والاستخبارات) - تنظيم الوحدة للحركة من المواقع الحالية الى منطقة بدء التنقل |
| المعضلة/1: فرض الصمت اللاسلكي |  |  |  |  |  |
|  | عند بدء حركة التسلسل/1 | يمتلك العدو وسائل حرب إلكترونية قادرة على تحديد أماكن بث الموجات اللاسلكية لذلك يتم فرض الصمت اللاسلكي لتضلل العدو من تحديد اتجاه حركة قواتنا | - ركن العمليات (السيطرة العليا) - محكم قيادة مجموعة اللواء - محكم الإشارة - تأكد جميع المحكمين من تنفيذ رد الفعل المتوقع | - تقرير عمليات. من ركن عمليات المكون البري (السيطرة العليا) إلى قيادة مجموعة اللواء | - فرض الصمت اللاسلكي باستخدام (لوحة محادثة المأمور أو كلمة سرية متفق عليها) مع ضرورة التقيد بقواعد واصول المخابرة الصحيحة وفقاً للوحة محادثة المأمور - استخدام وسائل الاتصالات البديلة - يفرض الصمت اللاسلكي عدا الشبكات اللاسلكية المستثناة - يتم العمل بالاتصالات اللاسلكية للشبكات المستثناة وفقاً للشروط المعممة مسبقاً |
| المعضلة/2: تعرض سرية الاستطلاع لكمين (التسلسل/1) |  |  |  |  |  |
|  | حسب تقدم الحركة وفي مواقع منتخبة من إدارة التمرين | تعرض سرية الاستطلاع لكمين من العناصر الموالية الدولة العدو بأسلحة خفيفة ومتوسطة نتج عنه إصابات وخسائر (تحدد من قبل المحكم أو من قبل مشبهات الاشتباك التعبوي) | - محكم الاستطلاع - محكم الطبية - محكم الصيانة - القوة المقابلة - مقلدات أصوات المعركة | - تنفيذ الكمين من قبل عدد من أفراد بلباس مدني من كتيبة المشاة الآلية/61 مزودين بأسلحة خفيفة ومتوسطة وقنابل صوتية - مشبه تفجير من قبل فريق مقلدات أصوات المعركة - تحديد موقع الكمين من قبل إدارة التمرين وحسب مسار التنقل | - التبليغ عن الموقف - تنفيذ اجراءات التماس مع الكمين والإجراء المعاكس - البحث عن العدو وتدميره - البحث عن جيوب أخرى للعدو أو عبوات ناسفة تهدد القوات الأخرى - الدفع بالإسناد الطبي والصيانة إلى منطقة الكمين بعد تأمين الموقع، وعدم ترك أي جندي مصاب - متابعة الحركة بأسرع وقت ممكن بعد الانتهاء من تنفيذ هذه الواجبات |
| المعضلة/3: إنذار وهجوم طائرة مسيرة انتحارية على كتيبة المشاة الآلية/12 (التسلسل/2) |  |  |  |  |  |
|  | حسب تقدم الحركة وفي توقيت يحدد من قبل إدارة التمرين/السيطرة العليا | إنذار مبكر. رصد عدد من الطائرات المسيرة المعادية في منطقة عمليات مجموعة لواء الإمارات/1، يرجى أخذ الحيطة والحذر | - ركن عمليات المكون البري | - تقرير عمليات. من ركن عمليات المكون البري (السيطرة العليا) إلى قيادة مجموعة اللواء | - إصدار إنذار بتهديد جوي معادي - تنفيذ إجراءات الدفاع الجوي السلبي والإيجابي - تنفيذ إجراءات رد الفعل على النيران غير المباشرة - إرسال تقرير الموقف الفوري - تأكد جميع المحكمين من تنفيذ رد الفعل المتوقع |
|  | تنفذ المعضلة بعد (15) دقيقة من الإنذار المبكر | هجوم عدد من الطائرات المسيرة الانتحارية استهدف تسلسل كتيبة المشاة الآلية/12 نتج عنه إصابات تتطلب تدخل المسعف المقاتل وإخلاء أرضي وتدمير آلية تتطلب إنقاذ (تحدد من قبل المحكم أو من قبل مشبهات الاشتباك التعبوي) | - محكم كتيبة 12 - محكم الطبية - محكم الصيانة | - طيران منخفض لطائرة مسيرة أعلى الوحدة المتأثرة بالمعضلة - مشبه تفجير من فريق مقلدات أصوات المعركة - فرض الإصابات والخسائر من قبل المحكم أو مشبهات الاشتباك التعبوي | - تنفيذ إجراءات الدفاع الجوي السلبي والإيجابي - تنفيذ الإسعافات الأولية من قبل المسعف المقاتل - إخلاء المصابين والشهداء إن وجد - طلب استعواض الآليات المدمرة إن وجدت |
| المعضلة/4: اشتباه بعدد من المدنيين يقومون بتصوير تنقل تسلسل قيادة اللواء (التسلسل/3) |  |  |  |  |  |
|  | حسب تقدم الحركة وفي مواقع منتخبة من إدارة التمرين | أثناء حركة تسلسل قيادة اللواء يتم الاشتباه في عدد من المدنيين ويحملون كاميرا تصوير مزودة بعدسة تكبير ومنظار وجهاز تحديد المواقع | - محكم قيادة اللواء - محكم الأمن | - أفراد من قوة التطبيق بلباس مدني يحملون كاميرا تصوير مزودة بعدسة تكبير ومنظار وجهاز تحديد المواقع | - إبلاغ قائد الوحدة والمستوى الأمني الأعلى - التحفظ على المتسللين واستجوابهم وتحريز المواد المضبوطة - التنبيه على أفراد الحراسة باليقظة والحذر - متابعة اجراءات تشديد الحراسة - تحريز المواد المضبوطة - استجواب المقبوض عليه مبدئيا - كتابة تقرير أمني وإرساله إلى المستوى الأمني الأعلى وإرسال المشتبه بهم مع محضر الاستجواب والمواد المضبوطة والوثائق الشخصية إلى المستوى الأعلى مديرية الأمن العسكري |
| المعضلة/5: ازدحام في منطقة الحشد |  |  |  |  |  |
|  | أثناء خروج التسلسلات من منطقة الحشد | ازدحام مروري في منطقة الحشد أثناء خروج التسلسلات أدى إلى توقف حركة التسلسل/3 | - محكم الشرطة العسكرية | - معضلة تفرض من قبل المحكم | - تحديد سبب الازدحام وتقدير الموقف واقرار اسلوب رد الفعل - متابعة تأمين الطريق المؤدي الى منطقة الانزال/الحشد وفتح نقطة اخرى للضبط والسيطرة لتقليل الازدحام إذا أمكن - وضع علامات دلالة والارشاد على الطريق - اصدار الاوامر بمتابعة المسير اثناء فتح الطريق - أزاله العلامات في أسرع وقت ممكن بعد متابعة الحركة - تحليل الموقف وتحديد العمل الممكن التالي - ارسال تقرير الموقف للمستوى الأعلى |
| المعضلة/6: تعرض سرية الدفاع الجوي لعبوة ناسفة (التسلسل/3) |  |  |  |  |  |
|  | حسب تقدم الحركة وفي مواقع منتخبة من إدارة التمرين | تفجير عبوة ناسفة في إحدى آليات سرية الدفاع الجوي مما أدى إلى تدمير آلية بانزر تتطلب إنقاذ وإصابات عدد (1) تتطلب تدخل المسعف المقاتل وإخلاء أرضي (تحدد من قبل المحكم أو من قبل مشبهات الاشتباك التعبوي) | - محكم الدفاع الجوي - محكم الطبية - محكم الصيانة - مقلدات أصوات المعركة | - تفجير مشبه عبوة ناسفة - فرض الإصابات والخسائر من قبل المحكم | - الخروج من منطقة الخطر للعبوة الناسفة - إبلاغ المستوى الأعلى من خلال نموذج التبليغ شاملاً عدد الإصابات وحجم الخسائر وطلب الدعم اللوجستي - إخلاء المصابين بالتنسيق مع نقطة الإسعاف - يقوم المسعف المقاتل بتقديم الإسعافات الأولية بشكل مدرب ومتقن لتقليل الإصابات - ابلاغ نائب قائد التسلسل لتأمين المعدات والتنسيق مع مجموعة الحماية - تأمين الآلية لحين وصول الوحدة المكلفة بالتأمين - إرسال طلب التعزيز والاستعواض |
| المعضلة/7: عطل في إحدى آليات الذخيرة الثقيلة بكتيبة المدفعية (التسلسل/4) |  |  |  |  |  |
|  | حسب تقدم الحركة وفي مواقع منتخبة من إدارة التمرين | عطل في إحدى آليات الذخيرة الثقيلة بقيادة كتيبة المدفعية أثناء الحركة مما أدى إلى توقف الحركة على طريق التنقل | - محكم المدفعية - محكم الصيانة | - معضلة تفرض من قبل المحكم | - الاستمرار بالتنقل وعدم توقف التسلسل / يمكن تقليل السرعة - محاولة تحريك الآلية المعطلة قدر الإمكان / أو تحويل مسار التنقل للسماح للآليات الأخرى بمواصلة الحركة - تأمين الحماية الأرضية والجوية قدر الإمكان وبالوسائل المتوفرة - تقييم الموقف من قبل عناصر الصيانة (إخلاء أو إصلاح) |
| المعضلة/8: عطب أحد إطارات الناقلة ربدان في كتيبة المشاة الآلية/13 (التسلسل/5) |  |  |  |  |  |
|  | حسب تقدم الحركة وفي مواقع منتخبة من إدارة التمرين | عطب أحد إطارات الناقلة ربدان (تبديل إطار) من السرية/2 للكتيبة/13 | - محكم كتيبة 13 - محكم الصيانة | - معضلة تفرض من قبل المحكم | - التعامل مع الموقف ضمن التوقيتات المحددة في قائمة التقييم |
| المعضلة/9: تعرض كتيبة المشاة الآلية/13 لعبوة ناسفة (التسلسل/5) |  |  |  |  |  |
|  | حسب تقدم الحركة وفي مواقع منتخبة من إدارة التمرين | تعرض إحدى آليات السرية/1 من كتيبة المشاة الآلية/13 لتفجير عبوة ناسفة نتج عنه إصابات تتطلب تدخل المسعف المقاتل وإخلاء أرضي وتدمير آلية تتطلب إنقاذ (تفرض من قبل المحكم أو من خلال مشبهات الاشتباك التعبوي) | - محكم م ق/13 - محكم الطبية - محكم الصيانة - مقلدات أصوات المعركة | - تفجير مشبه عبوة ناسفة - فرض الإصابات والخسائر من قبل المحكم | - الخروج من منطقة الخطر للعبوة الناسفة - قيام قائد الآلية بإبلاغ المستوى الأعلى من خلال نموذج التبليغ شاملاً عدد الإصابات وحجم الخسائر وطلب الدعم اللوجستي - قيام قائد الآلية أو الطاقم بإخلاء المصابين بالتنسيق مع نقطة الإسعاف - يقوم المسعف المقاتل بتقديم الإسعافات الأولية بشكل مدرب ومتقن لتقليل الإصابات - ابلاغ نائب قائد التسلسل لتأمين المعدات والتنسيق مع مجموعة الحماية - تأمين الآلية لحين وصول الوحدة المكلفة بالتأمين وإرسال طلب التعزيز والاستعواض |
| المعضلة/10: إنذار وهجوم طائرة مسيرة انتحارية على كتيبة المشاة الآلية/13 (التسلسل/5) |  |  |  |  |  |
|  | حسب تقدم الحركة وفي توقيت يحدد من قبل إدارة التمرين/السيطرة العليا | إنذار مبكر. رصد عدد من الطائرات المسيرة المعادية في منطقة عمليات مجموعة لواء الإمارات/1، يرجى أخذ الحيطة والحذر | - ركن عمليات المكون البري | - تقرير عمليات. من ركن عمليات المكون البري (السيطرة العليا) إلى قيادة مجموعة اللواء | - إصدار إنذار بتهديد جوي معادي - تنفيذ إجراءات الدفاع الجوي السلبي والإيجابي - تنفيذ إجراءات رد الفعل على النيران غير المباشرة - إرسال تقرير الموقف الفوري - تأكد جميع المحكمين من تنفيذ رد الفعل المتوقع |
|  | تنفذ المعضلة بعد (15) دقيقة من الإنذار المبكر | هجوم عدد من الطائرات المسيرة الانتحارية استهدف تسلسل كتيبة المشاة الآلية/13 نتج عنه إصابات تتطلب تدخل المسعف المقاتل وإخلاء أرضي وتدمير آلية تتطلب إنقاذ (تحدد من قبل المحكم أو من قبل مشبهات الاشتباك التعبوي) | - محكم كتيبة 13 - محكم الطبية - محكم الصيانة | - طيران منخفض لطائرة مسيرة أعلى الوحدة المتأثرة بالمعضلة - مشبه تفجير من فريق مقلدات أصوات المعركة - فرض الإصابات والخسائر من قبل المحكم أو مشبهات الاشتباك التعبوي | - تنفيذ إجراءات الدفاع الجوي السلبي والإيجابي - تنفيذ الإسعافات الأولية من قبل المسعف المقاتل - إخلاء المصابين والشهداء إن وجد - طلب استعواض الآليات المدمرة إن وجدت |
| المعضلة/11: إنذار وهجوم طائرة مسيرة انتحارية على كتيبة الدبابات/14 (التسلسل/6) |  |  |  |  |  |
|  | حسب تقدم الحركة وفي توقيت يحدد من قبل إدارة التمرين/السيطرة العليا | إنذار مبكر. رصد عدد من الطائرات المسيرة المعادية في منطقة عمليات مجموعة لواء الإمارات/1، يرجى أخذ الحيطة والحذر | - ركن عمليات المكون البري | - تقرير عمليات. من ركن عمليات المكون البري (السيطرة العليا) إلى قيادة مجموعة اللواء | - إصدار إنذار بتهديد جوي معادي - تنفيذ إجراءات الدفاع الجوي السلبي والإيجابي - تنفيذ إجراءات رد الفعل على النيران غير المباشرة - إرسال تقرير الموقف الفوري - تأكد جميع المحكمين من تنفيذ رد الفعل المتوقع |
|  | تنفذ المعضلة بعد (15) دقيقة من الإنذار المبكر | هجوم عدد من الطائرات المسيرة الانتحارية استهدف تسلسل كتيبة الدبابات/14 نتج عنه إصابات تتطلب تدخل المسعف المقاتل وإخلاء أرضي وخسائر في عدد (1) آلية تتطلب إنقاذ (تحدد من قبل المحكم أو من قبل مشبهات الاشتباك التعبوي) | - محكم كتيبة 14 - محكم الطبية - محكم الصيانة | - طيران منخفض لطائرة مسيرة أعلى الوحدة المتأثرة بالمعضلة - مشبه تفجير من فريق مقلدات أصوات المعركة - فرض الإصابات والخسائر من قبل المحكم أو مشبهات الاشتباك التعبوي | - تنفيذ إجراءات الدفاع الجوي السلبي والإيجابي - تنفيذ الإسعافات الأولية من قبل المسعف المقاتل - إخلاء المصابين والشهداء إن وجد - طلب استعواض الآليات المدمرة إن وجدت |
| المعضلة/12: قطع جنزير في كتيبة الدبابات/14 (التسلسل/6) |  |  |  |  |  |
|  | حسب تقدم الحركة وفي مواقع منتخبة من إدارة التمرين | أثناء حركة كتيبة الدبابات/14 تعرضت إحدى دبابات السرية/2 لقطع جنزير يستلزم التبديل | - محكم كتيبة 14 - محكم الصيانة | - معضلة تفرض من قبل المحكم | - الإبلاغ عن العطل من طرف المستخدم لفصيلة الصيانة/ سرية الصيانة لطلب وتوفير الجنزير - طريقة الإصلاح والتبديل (وقوف الألية بخط مستقيم / إرخاء الجنزير من غرفة السائق / فصل فقرة الجنزير من أمام الآلية / فصل واستخراج الجنزير عن الآلية / وضع جنزير جديد بالأمام وتركيبه) |
| المعضلة/13: إنذار وطيران مسيرة استطلاع معادية على تسلسلات مجموعة اللواء (جميع التسلسلات) |  |  |  |  |  |
|  | حسب تقدم الحركة وفي توقيت يحدد من قبل إدارة التمرين/السيطرة العليا | إنذار مبكر. رصد عدد (1) طائرة استطلاع مسيرة في منطقة عمليات مجموعة لواء الإمارات/1، ومن المؤكد انها تقوم برصد وتصوير حركة قواتنا، يرجى أخذ الحيطة والحذر | - ركن عمليات المكون البري | - تقرير عمليات. من ركن عمليات المكون البري (السيطرة العليا) إلى قيادة مجموعة اللواء | - إصدار إنذار بتهديد جوي معادي - تنفيذ إجراءات الدفاع الجوي السلبي والإيجابي - تنفيذ إجراءات رد الفعل على النيران غير المباشرة - إرسال تقرير الموقف الفوري - تأكد جميع المحكمين من تنفيذ رد الفعل المتوقع |
|  | تنفذ المعضلة بعد (15) دقيقة من الإنذار المبكر | مشاهدة طائرة استطلاع مسيرة معادية تقوم بالتحليق على ارتفاعات متوسطة | - السيطرة العليا - جميع المحكمين | - طيران منخفض لطائرة مسيرة أعلى جميع تسلسلات مجموعة اللواء وحسب تعليمات سيطرة التمرين | - تنفيذ إجراءات الدفاع الجوي السلبي والإيجابي |
| المعضلة/14: تعرض السرية/2 من كتيبة المشاة الراجلة/11 لعبوة ناسفة |  |  |  |  |  |
|  | حسب تقدم الحركة وفي مواقع منتخبة من إدارة التمرين | تعرض إحدى ناقلات السرية/2 من كتيبة المشاة الراجلة/11 لتفجير عبوة ناسفة نتج عنه إصابات تتطلب تدخل المسعف المقاتل وإخلاء أرضي (تفرض من قبل المحكم أو من خلال مشبهات الاشتباك التعبوي) | - محكم ك/11 - محكم الطبية - مقلدات أصوات المعركة | - تفجير مشبه عبوة ناسفة - فرض الإصابات والخسائر من قبل المحكم | - الخروج من منطقة الخطر للعبوة الناسفة - قيام قائد التسلسل بإبلاغ المستوى الأعلى من خلال نموذج التبليغ شاملاً عدد الإصابات وحجم الخسائر وطلب الدعم اللوجستي - إخلاء المصابين بالتنسيق مع نقطة الإسعاف - يقوم المسعف المقاتل بتقديم الإسعافات الأولية بشكل مدرب ومتقن لتقليل الإصابات - ابلاغ نائب قائد التسلسل لتأمين المعدات والتنسيق مع مجموعة الحماية - تأمين الناقلة لحين وصول الوحدة المكلفة بالتأمين - إرسال طلب التعزيز والاستعواض |
| المعضلة/15: إنذار وهجوم طائرة مسيرة انتحارية على تسلسل سرية التزويد والنقل (التسلسل/7) |  |  |  |  |  |
|  | حسب تقدم الحركة وفي توقيت يحدد من قبل إدارة التمرين/السيطرة العليا | إنذار مبكر. رصد عدد من الطائرات المسيرة المعادية في منطقة عمليات مجموعة لواء الإمارات/1، يرجى أخذ الحيطة والحذر | - ركن عمليات المكون البري | - تقرير عمليات. من ركن عمليات المكون البري (السيطرة العليا) إلى قيادة مجموعة اللواء | - إصدار إنذار بتهديد جوي معادي - تنفيذ إجراءات الدفاع الجوي السلبي والإيجابي - تنفيذ إجراءات رد الفعل على النيران غير المباشرة - إرسال تقرير الموقف الفوري - تأكد جميع المحكمين من تنفيذ رد الفعل المتوقع |
|  | تنفذ المعضلة بعد (15) دقيقة من الإنذار المبكر | هجوم عدد من الطائرات المسيرة الانتحارية استهدف تسلسل سرية التزويد والنقل نتج عنه إصابات تتطلب تدخل المسعف المقاتل وإخلاء أرضي وتدمير آلية تتطلب إنقاذ (تحدد من قبل المحكم أو من قبل مشبهات الاشتباك التعبوي) | - محكم التزويد والنقل - محكم الطبية - محكم الصيانة | - طيران منخفض لطائرة مسيرة أعلى الوحدة المتأثرة بالمعضلة - مشبه تفجير من فريق مقلدات أصوات المعركة - فرض الإصابات والخسائر من قبل المحكم أو مشبهات الاشتباك التعبوي | - تنفيذ إجراءات الدفاع الجوي السلبي والإيجابي - تنفيذ الإسعافات الأولية من قبل المسعف المقاتل - إخلاء المصابين والشهداء إن وجد - طلب استعواض الآليات المدمرة إن وجدت |
| الحدث/3: تقرير عمليات من المكون البري (السيطرة العليا) |  |  |  |  |  |
|  | يحدد من قبل قائد السيطرة العليا | تقرير عمليات من المكون البري باستخدام منظومة القيادة والسيطرة (C4I) – اكتمال وصول مجموعة لواء الظفرة/4 لمنطقة التجمع الأمامية المخصصة | - ركن عمليات السيطرة العليا | - تقرير عمليات. على منظومة القيادة والسيطرة | - تداول وتمرير المعلومات باستخدام منظومة القيادة والسيطرة - تحديث الموقف على الخرائط |
| المعضلة/16: إعاقة إلكترونية على وحدات مجموعة اللواء (جميع التسلسلات) |  |  |  |  |  |
|  | حسب تقدم الحركة وفي مواقع منتخبة من إدارة التمرين | أثناء تقدم مجموعة اللواء قام العدو بعمل اعاقة الكترونية على النطاقات الترددية المستخدمة لشبكة عمليات مجموعة اللواء وحدث تشويش على الترددات مما أستدعى تغيير الترددات لتضليل العدو | - محكم الحرب الإلكترونية - محكم الإشارة | - معضلة تفرض من قبل محكم الحرب الإلكترونية ومحكم الإشارة | - ابلاغ المستوى الاعلى حسب لوحة محادثة المأمور وكلمة سرية متفق عليها - تغيير التردد بين قيادة اللواء والكتائب والوحدات المعينة حسب لوحة محادثة المأمور وكلمة سرية متفق عليها - توقف جميع الاتصالات التي تعمل على النداءات القديمة والتردد السابق فور سماع الكلمة السرية بتغير التردد - فتح الاتصالات على التردد الجديد وتستعمل مع النداءات الجديدة في الوقت المحدد بالضبط - الانتظار فترة قصيرة قبل فتح الاتصالات بقصد تضليل العدو |
| الحدث/4: الوصول إلى منطقة التجمع الأمامية |  |  |  |  |  |
|  | حسب توقيت اكتمال وصول مجموعة اللواء | اكتمال وصول وحدات مجموعة اللواء إلى منطقة التجمع التعبوية | - جميع المحكمين | - حسب توقيت الوصول | - يقوم الأدلاء بإرشاد الوحدات إلى مواقعها المخصصة داخل المنطقة توزيع القوة في منطقة التجمع التعبوية على شكل دفاع دائري - إجراءات الحماية - إكمال التحضيرات والتفتيشات وسد النقص - تقييم إجراءات المبيت - تطبيق الإجراءات حسب نموذج التقييم |
| الحدث/5: تقرير عمليات من المكون البري (السيطرة العليا) |  |  |  |  |  |
|  | يحدد من قبل قائد السيطرة العليا | تقرير عمليات من المكون البري باستخدام منظومة القيادة والسيطرة (C4I) – تسلل عدد الموالين لدولة العدو والهجوم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة على أحد مواقع مجموعة لواء الظفرة/4 أثناء التمركز في منطقة التجمع الأمامية المخصصة | - ركن عمليات السيطرة العليا | - تقرير عمليات. على منظومة القيادة والسيطرة | - تداول وتمرير المعلومات باستخدام منظومة القيادة والسيطرة - تحديث الموقف على الخرائط |
| المعضلة/17: تعرض أحد الأفراد للدغة عقرب |  |  |  |  |  |
|  | أثناء التمركز في منطقة التجمع الأمامية ويحدد التوقيت من قبل المحكم أو إدارة التمرين | تعرض أحد أفراد سرية الـ م/د للدغة عقرب تتطلب تدخل المسعف المقاتل وإخلاء أرضي | - محكم الـ م/د - محكم الطبية | - معضلة تفرض من قبل المحكم | - اجراء الإسعاف الأولي حسب نموذج التقييم - إخلاء المصاب إلى نقطة الإسعاف خلال أقل من ساعة - يفترض المراقب وفاة أحد المصاب عند تأخر إجراءات الإخلاء - إسعاف المصاب والتبليغ عن حالته محدداً نوع الإصابة وإخلاؤه بالإسعاف إلى المنطقة الإدارية خلال (3) ساعات |
| المعضلة/18: تعطل منظومة القيادة والسيطرة في آلية قائد مجموعة اللواء |  |  |  |  |  |
|  | أثناء التمركز في منطقة التجمع الأمامية ويحدد التوقيت من قبل المحكم أو إدارة التمرين | عطل في منظومة القيادة والسيطرة في آلية قائد مجموعة اللواء بسبب تلف أقراص الصلبة لنظام القيادة والسيطرة | - محكم القيادة والسيطرة - محكم قيادة مجموعة اللواء | - معضلة تفرض من قبل المحكم | - ابلاغ قائد سرية الإشارة بالعطل - معرفة قائد سرية الإشارة بالأضرار الناتجة عن العطل - فحص دوري لنظام القيادة والسيطرة عن طريق الفنيين المختصين - توضيع الحلول المناسبة للأضرار - متابعة إجراءات الحلول مع الفنيين باستبدال الأقراص الصلبة - القيام بإصلاح الأقراص الصلبة للتمكن من استخدامها في المستقبل - ادامة العطل في تقرير الاضرار |
| المعضلة/19: تسلل مدنيين والهجوم على كتيبة الإسناد الإداري |  |  |  |  |  |
|  | أثناء التمركز في منطقة التجمع الأمامية ويحدد التوقيت من قبل المحكم أو إدارة التمرين | تسلسل عدد من المتمردين إلى موقع كتيبة الإسناد الإداري والرماية بأسلحة خفيفة ومتوسطة مما نتج عنه إصابات بسيطة تتطلب تدخل المسعف المقاتل والإخلاء الأرضي (ينفذ الهجوم في ساعة متأخرة ليلاً) | - محكم الوحدة المتأثرة بالمعضلة - محكم الطبية | - عدد من أفراد كتيبة المشاة الآلية/61 بلباس مدني من ومزودين بأسلحة خفيفة ومتوسطة وقنابل صوتية | - إبلاغ المستوى الاعلى بالموقف - تحديد حجم ومكان الجماعات المتسللة - التعامل مع الجماعات الإرهابية - منع وصول الجماعات الإرهابية إلى قواتنا - اكتشاف أي تعزيزات لقوات العدو |
| نهاية أحداث اليوم الأول |  |  |  |  |  |